## Slide 1: Lessons-Learned
Projektgruppe: Pr0jectZer0
Studienfach: Software Engineering
Lehrer: Prof. Dr. rer. nat. Brunsmann

## Slide 2: Gliederung
Rückblick auf das Projekt:
  Was ist gut gelaufen?
  Was hätte besser laufen können?
Was haben wir mitgenommen?
Wie können wir die Zusammenarbeit in Zukunft verbessern?
Feedback zum Praktikum

## Slide 3: Was ist gut gelaufen?
Zusammenarbeit in den Untergruppen
Unterteilung/Management des Projekt via Git
Mitarbeit am Projekt intern in den Untergruppen
Arbeitsmoral und Arbeitsklima in den Untergruppen
Ziele größtenteils erreicht
Mitarbeit an Vorlesungszusammenfassungen

## Slide 4: Was hätte besser laufen können?
Zu wenig Absprache zwischen Untergruppen
Erreichbarkeit von Verantwortlichen/Untergruppen
Meetings waren nicht gut besucht (40-60%)
Verlässlichkeit mancher Projektmitglieder
Einhalten von Terminen
Pflichtenheft/Mockups teilweise zu ungenau

## Slide 5: Was haben wir mitgenommen?
Kommunikation
Organisation / Planung
Kompromissbereitschaft
Arbeitsaufteilung
Individuelles Fachwissen (z.B. GitHub)

## Slide 6: Wie können wir die Zusammenarbeit in Zukunft verbessern?
Aufgaben mehr strukturieren mit Planungstools (GitHub)
Klare Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Termine/Deadlines für alle sichtbar machen
klareres Präsentieren des Projektstands (Wo fehlt noch was?)
Probleme klar ansprechen

## Slide 7: Feedback zum Praktikum
Positiv:
  Kennenlernen des Arbeiten in größeren Gruppen (Ausblick auf Berufswelt)
  Zusammenarbeit mit neuen Personen
Negativ:
  Überschneidung mit anderen Praktika/Vorlesungen (z.B. Datenbanken, Projektmanagement)

## Slide 8
ENDE
Danke für Ihre Aufmerksamkeit